毕业设计(论文)任务书

| 课题名称 | 徐州鑫苑景城项目4#楼土建工程 施工组织设计 |
| --- | --- |
| 院 （系） | 继续教育学院 |
| 专 业 | 工程管理 |
| 姓 名 | 张波 |
| 学 号 | 5194112123 |
| 起讫日期 | 2014年 1月1日—2014年4月18日 |
| 指导教师 | 白建国 |

2014   年   1 月  1  日

- 毕业设计（论文）的内容和要求

1.施工组织设计应包括的内容 用文字、图表、图例等方式详细具体地完成针对一单项工程的以下十个方面内容： （1）工程概况 项目概况；建设场地情况；施工条件；本项目主要施工特点。 （2）施工准备工作计划 技术准备、物资准备、劳动力和组织准备、施工现场准备和施工场外准备等。 （3）施工布署 是对本项目实施的总体设想，包括工期控制、施工方案、机械选择、施工顺序、流水施工、各专业的搭接、穿插与协调等。 （4）施工现场总平面布置 施工平面布置要求用CAD画图。主要内容为：已建和拟建的地上和地下的一切房屋、构筑物及其它设施布置；机械设备布置、材料成品及半成品的堆放点、场区内临时道路、临时水电路、测量放线标桩的位置、取舍土方地点；为施工服务的一切临时设施布置等。 （5）施工进度计划 工程总控制进度计划、详细进度计划、班组作业计划以及配套的劳动力需要量计划、主要机械需要量计划、材料成品半成品需要量计划等等。工程计划安排要以施工方案为前提，为方案的落实提供可靠的保证。（作出横道图或单代号网络图）。 （6）施工方案 工程项目施工方案是整个施工组织设计的核心内容，主要应包括：工程对象应划分几个阶段进行施工、每个阶段的主要施工工艺过程、所使用的主要机械、是否划分施工段进行专业化流水、以及每个阶段中的主要分部分项工程的施工方法等等内容。 施工方案中应包括工程测量、土方工程、基础工程、上部结构、砌体结构、装饰工程、脚手架工程、起重机械等分部工程的应用性方案。 （7）主要施工机械、设备和材料 说明本项目所需各项施工机械、设备、材料的配置、选型、价格、供费计划和提供方式。应在文字中辅以表格形式来形象表达。 （8）劳动力配备计划 施工技术组的组成、人数、资质、工种安排及配置当地工人的数量、工种和雇佣计划。应在文字中辅以表格形式来形象表达。 （9）安全文明施工及环境保护措施 安全文明施工应针对场地及道路、治安管理、卫生防疫、住宿管理、文明建设等方面介绍文明施工的具体措施。 环境保护措施方面主要针对防止大气、水、噪音污染几方面进行介绍。 （10）季节性施工措施 介绍冬期、雨期等特殊季节施工的具体措施。 2.施工组织设计要求 （1）以上内容为施工组织设计的必备要件，可以多于规定内容，但不可少于规定内容。 （2）施工方案为设计的一项重要内容，应针对实际工程来写，要有针对性，不可泛泛而言。 （3）施工现场平面布置图与进度计划宜采用A3纸张打印，以附图的形式放在正文的后面，结语的前面。 （4）进度计划中应包括施工方案牵涉到的所有分部工程，尤其注意要有起重机械的搭拆及脚手架搭拆的时间计划。 （5）正文应不少于A4纸张90页。

- 毕业设计（论文）图纸内容及张数

图纸另附

- 实验内容及要求

无

四、其他

（一）排版要求 - 统一用小4号字，每页控制在1000字符左右，用A4纸打印 - 编制总、分目录，写出标题、注明页数 （二）毕业设计成果排版顺序 1. 封面 2. 摘要 - 目录 - 正文 5. 结语 - 参考文献 - 致谢 - 附件（分别单独装订，不需要胶装） 附件包括： 1）设计任务书 2）开题报告 3）工程图纸，包括建筑施工说明，建筑总平面图，代表性的建筑平面图、立面图和剖面图，结构施工说明，基础图，上部代表性结构图。

- 参考文献

[1] 姚谨英. 建筑施工技术(第三版) [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006. [2]钱昆润. 建筑施工组织与计划 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2009. [3] 张雅麟. 建筑施工手册 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008. [4]姚刚. 土木工程施工技术 [M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. [5]危道军. 建筑施工组织 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006. [6] 张洁. 施工组织设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2006. [7] 蔡红新. 建筑施工组织与进度控制 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009. [8] 项建国. 建筑工程项目管理 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005. [9] 刘伊生. 工程管理实践教程 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007. [10] 齐东海. 工程项目进度管理 [M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2001. [11] 陈翔. 建筑工程质量与安全管理 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009. [12] 王卓甫. 工程项目管理风险[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2005. [13] 苏振民. 建筑施工现场管理手册 [M]. 北京: 中国建材工业出版社, 1998. [14] 陈乃佑. 建筑施工组织 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003. [15] 齐宝库. 工程项目管理 [M]. 大连: 大连理工大学出版社, 1999. [16] 刘伟. 建筑施工组织与管理 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.

六、毕业设计（论文）进程安排

| 起讫日期 | 设计（论文）各阶段工作内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 （1.1-1.4） | 毕业指导及参观实习 | 1周 |
| 第 2—3 周 （1.5-1.18） | 收集资料，熟悉图纸，编写开题报告 | 2周 |
| 第 4—6 周 （1.19-2.8） | 施工方案设计 | 3周 |
| 第7周 （2.9-2.15） （期中检查） | 计算主要分部工程的工程量 | 1周 |
| 第8—9周 （2.16-3.1） | 施工进度设计 | 2周 |
| 第10周 （3.2-3.8） | 施工平面布置 | 1周 |
| 第11—12周 （3.9-3.22） | 毕业设计成果汇总 | 2周 |
| 第13—14周 （3.23-4.5） | 教师网上评阅 | 2周 |
| 第15—16周 （4.6-4.18） | 面批 | 2周 |
| 第16周 （4.19） | 毕业答辩 |  |

毕业设计时间从    —    ，共计16周。